RETROSPECTIVA III

- ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini-ciclo 1: Refactorización Código y diagramas

Se hizo refactorización del código, teniendo en cuenta la retroalimentación dada por la profesora.

Entre los cuales destaco:

- Corrección de pruebas, se realizaron test mas estrictos con el fin de que conocer el verdadero comportamiento del código

- Arreglo de diagramas de secuencias, del documento astah en general

- Por otro lado, también se mejoraron las pruebas de aceptación en pantalla, con el fin de hacerlas más dinámicas y explicativas

- Mini-ciclo 2: solución ejercicio

  - Métodos a programar: solve()

  - Se resolvió el ejercicio Stacking Cups, del cual se realizo el simulador Tower

- Mini-ciclo 3: simulador de la solución

  - Se realizo un simulador en pantalla en el cual dibujamos la solución dada, haciendo uso de la clase Tower

- Mini-ciclo 4: Testeos

  - Se realizaron diferentes testeos y pruebas de aceptación de las clases desarrolladas en los mini ciclos anteriores, con el fin de verificar la lógica planteada

- ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El proyecto se encuentra en un 100% se considera que se cumplió con los requisitos mínimos para el buen funcionamiento y cumplimiento de mini-ciclos.

Esto debido, a que se realizaron en su totalidad todos los métodos planificados en los mini-ciclos, donde a través de diferentes casos de pruebas se evalúa el buen funcionamiento de estos, por otro lado, se tuvo también en cuenta los diferentes requisitos pedidos en la primera y segunda entrega del proyecto.

- ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido en la entrega fue de alrededor de 70 horas.

- ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

La refactorización del proyecto, siendo más específicos la parte de los testeos, ya que nos dimos cuenta de diferentes errores lógicos que se tenían para calcular la altura. Por otro lado, cabe resaltar que la planeación de casos de pruebas extremos o que realmente nos ayudaran a la buena verificación de los métodos planteados fue un reto.

- ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema fue arreglar el método height de la clase Tower, la cual calcula la altura actual de la torre, esto debido a que me di cuenta de que había casos que no se estaban cubriendo correctamente. Para solucionar este problema, se usó una lógica similar a la usada en TowerCanvas para calcular la altura de la torre, más específicos, la altura a la cual se posicionará el siguiente elemento en la torre, que correspondían al error que se tenía en el método height

- ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

La buena planificación del proyecto fue crucial para poder tener tiempo para corrección de errores lógicos y hacer pruebas de comprobación en cada una de las etapas.

Para próximas entregas, se tendrá mejor optimización del Código, esto con el fin de que la cantidad de líneas de las clases no supere las 300 líneas. Por otro lado, se mejorará la responsabilidad de estos métodos con el fin de que no queden muy extensos y para las responsabilidades de clases.

- Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue Testing All code must have unit tests, ya que para cada mini-ciclo se fue evaluando el buen funcionamiento de estos, esto con el fin de descartar errores desde un inicio y verificar la lógica que se iba planteando en cada etapa.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

REFERENCIAS

- Google Gemini (2026). Para conceptos y explicación de Asserts

https://gemini.google.com/