RETROSPECTIVA V

- ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini-ciclo 1: Refactorización

Se realizo un análisis del código final a implementar, correcta lógica e implantación de pruebas y casos de aceptación que cubrieron gran parte de los casos.

Mini-ciclo 2: Paso a Eclipse

Se familiarizo con el entorno de Eclipse instalando los paquetes necesarios con el fin de poder correr el proyecto y los análisis requeridos en esta entrega

Mini-ciclo 3: Análisis Estático

Se realizo el análisis estático del proyecto, con el fin de saber de identificar los errores de alta y prioridad y corregirlos

Mini-ciclo 4 : Análisis Dinámico

Se realizo el análisis de coberturas con el fin de identificar la cobertura de la lógica implementada por los testeos

- ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El proyecto se encuentra en un 100% se considera que se cumplió con los requisitos mínimos para el buen funcionamiento y cumplimiento de mini-ciclos.

Esto debido, a que se realizaron en su totalidad todos los análisis requeridos y cumpliendo con los requerimientos solicitados por los mismos, para considerarse un buen proyecto con base a estos.

¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido en la entrega fue de alrededor de 40 horas.

- ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El análisis dinámico, se estuvieron que realizar nuevos mini-ciclos, que lograran cumplir con dichos requerimientos que no se habrían cubierto en su totalidad.

¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El diseño de las nuevas pruebas que logren cumplir con el objetivo del análisis dinámico requerido.

Por otro lado, se consideró una decisión difícil en diseño la separación de ciertas clases las cuales se encontraban en el paquete tower, ya que ciertas clases correspondían a representación visual de la torre, no de lógica de negocio.

¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

La buena planificación del proyecto fue crucial para poder tener tiempo para corrección de errores lógicos y hacer pruebas de comprobación en cada una de las etapas.

Para las próximas entregas se tendrá una mejor separación de nuevo paquete presentation, con el fin de que el paquete tower, quede únicamente con dominio puro.

- Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue Testing All code must have unit tests, ya que se estuvieron que crear nuevos testeos con el fin de cumplir con el análisis dinámico requerido.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

REFERENCIAS

- Google Gemini (2026). Para conceptos de los análisis y utilización adecuada de Eclipse

https://gemini.google.com/